## Slide 1: 2DGP 2차 발표
2013180004 김대훈

## Slide 2: 게임 컨셉
낚아라 그리고 먹고 살아 남아라
사진 출처 : https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%82%9A%EC%8B%9C
키보드와 마우스를 이용한 이동 및 낚시
시간이 지날수록 줄어드는 허기를 낚은 물고기를 먹고 생존

## Slide 3: 개발 범위
내용 | 최소 범위 | 추가 범위
플레이어 컨트롤 | 8방향 이동 마우스 위치에 낚싯대를 던짐 | 자연스러운 움직임
캐릭터 | 캐릭터의 근력, 허기 등의 능력치 설정 | 
물고기 | 다양한 종류 종류별로 제한시간이 다름 | 특정 오브젝트 주변에서만 나타나는 물고기
맵 | 단일 스테이지(넓은 바다) | 바위 같은 오브젝트 배치 및 지역 별 바다를 구현
게임 기능 | 낚시 실패 시 허기가 큰 폭으로 감소 낚은 물고기를 먹는 것으로 허기 회복 스테이지의 임의의 위치에 상인이 등장하고 상인은 지속적으로 위치를 바꿈 허기가 0이 되면 게임이 끝남 물고기를 낚을 때 마다 캐릭터의 능력치가 임의로 증가 | 게임이 진행될 수 록 허기가 큰 폭으로 감소 낚은 물고기를 먹기 위해 별도의 아이템이 필요하고 그 아이템을 상인에게 구해야함
난이도 | 난이도 증가 시 물고기를 낚는데 드는 제한시간 감소 및 허기의 감소량 증가 | 
사운드 | 배경음악, 낚싯대를 던지는 소리, 물 튀는 소리 등 최소 3종 이상 | 
애니메이션 | 낚싯대를 던지는 모션, 찌의 모션, 캐릭터의 방향에 따른 모션, | 

## Slide 4: 개발 계획
1주차 | 수집 | 리소스 수집 및 정보 수집
 |  | 결과: 70% 몇 가지 리소스 추가 필요, 디테일 업 필요
2주차 | 기본 오브젝트 배치 플레이어 및 물고기 클래스 생성 | 바다 와 바위 등 배경 오브젝트 배치 플레이어와 물고기 클래스 생성
 |  | 결과: 100% 배경과 기본오브젝트 배치 완료, 플레이어와 물고기 클래스 생성 완료
3주차 | 마우스와 키보드 입력 | 마우스 이동, 클릭 등으로 낚싯대를 던지고 물고기가 미끼를 물었을 때 키보드 입력으로 물고기를 낚을 수 있도록 구현
 |  | 결과 80% 마우스 이동, 클릭으로 낚시하기 완료, 키보드 입력으로 낚시를 시작하는 구현 필요, 8방향 이동 필요
4주차 | 중간점검 | 플레이어를 배치하고 정상적인 플레이가 진행될 수 있는지 구현
 |  | 결과: 80% 정상적인 플레이는 가능하나 바위같은 오브젝트와의 충돌 체크 필요
5주차 | 추가 구현 | 방향키 입력을 통해 플레이어의 위치를 이동시키고 그에 따라 다른 물고기가 등장하도록 하고 필요한 메뉴를 구현
 |  | 결과 : 70% 구역마다 다른 물고기의 출현 및 메뉴 구현 필요
6주차 | 낚시 대상 관련 추가 | 물고기 뿐만 아닌 다른 무언가를 낚을 수 있도록 구현 및 필요하다면 추가적인 리소스 수집
 |  | 결과 : 100% 물고기 뿐이 아닌 쓰레기도 낚임
7주차 | 시작과 종료 처리 및 게임의 목표 설정 | 게임의 시작과 종료를 처리 단순히 물고기를 낚는 것이 아닌 실질적인 목표를 설정(제한시간동안 낚는다? 자금을 일정량 번다? 등등)
8주차 | 마무리 | 최종 점검 및 릴리즈

## Slide 5: GIT COMMIT 통계

## Slide 6: 게임 실행 영상